附件2：

市级部门预算支出项目绩效自评报告

—市征收办新办公点修缮（原市公积金管理中心）

一、项目基本概况

## 项目依据：本项目经《丽水市发展和改革委员会关于丽水市政府土地和房屋征收工作办公室装修改造工程批复的函》（丽发改投资〔2018〕381号）批准同意建设。因原办公地点（花园路408号）列入政府收储计划，经市政府和市财政同意将原公积金管理中心部分办公用房调剂为我单位办公地点，并对办公楼进行修缮。

## 项目期限：本项目于2018年11月2日开工建设，2019年1月16日完成。

## 项目概况：该项目位于大洋路与灯塔街交叉路口，原市公积金管理中心用房装饰提升改造为市政府土地和房屋征收工作办公用房，装修建筑面积933.87平方米（1#楼装修面积702平方米，2#楼装修面积231.87平方米），使用面积769.71平方米，其中办公用房463.63平方米（办公室用房189.06平方米，服务用房160.58平方米，附属用房113.99平方米），预留办公用房（14间）307.08平方米。主要改造为办公用房、会议用房、厨房餐厅、室外膜结构车棚等，主要改造楼地面、墙面、门窗、吊顶、水、电、暖通、消防等配套设施，外立面改造采用真石漆。

项目资金：丽水市发展和改革委员会以丽发改投资〔2018〕381号对该项目进行了批复，核定项目总投资120.37万元，其中：工程费用98.89万元，工程建设其他费用15.75万元，基本预备费5.73万元。该项目所需建设资金由市财政局统筹安排解决。

绩效目标: 办公用房装修改造设计需符合《党政机关办公用房管理办法》要求，优化办公用房布局，提高办公用房利用率，为干部职工提供舒适的办公环境。

二、项目绩效状况分析

绩效目标完成情况：办公用房装修改造设计符合《党政机关办公用房管理办法》要求，结合了人员编制情况、办公与业务需要等因素，优化了办公用房布局，提高了办公用房利用率；会议室、接待室等服务用房也尽量提高空间使用的灵活性，并通过资源整合，实现共享和综合利用。给工作人员高效舒适的办公环境，提升办事效率。

该项目为跨年度项目，故本自评报告针对项目全部预算和支出进行评价。

三、评价发现的问题及原因

在该项目实施过程中，工程进度、合同管理、造价控制、质量控等方面得到了较好地执行。但竣工财务决算编制时存在科目不规范情形。

四、下一步改进的措施与建议

已将该问题反馈给委托编制单位，严格执行《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》（财建〔2016〕503号）、《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）等规定，准确核算项目建设管理费，保障交付使用资产的真实完整。

五、附件

项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

项目单位自评基本情况表

项目名称：市征收办新办公点修缮（原市公积金管理中心）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 徐建波 | 联系电话 |  |
| 地 址 | 莲都区灯塔街187号 | 邮编 | 323000 |
| 项目起止时间 | 2018.11.2～2019.1.16 |
| 预算金额（万元） | 120.37 | 实际支出金额（万元） | 111.19 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |
| 市财政 | 120.37 |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 |
| 建筑安装工程投资 | 98.89 | 98.20 |
| 工程建设其他费用 | 15.75 | 12.99 |
| 预备费 | 5.73 | 0 |
| 支出合计 | 120.37 | 111.19 |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 办公用房装修改造设计需符合《党政机关办公用房管理办法》要求，结合人员编制情况、办公与业务需要等因素，优化办公用房布局；会议室、接待室等服务用房要统一设计规划采取可拆卸式隔断设计，提高空间使用的灵活性，通过资源整合，实现共享和综合利用 | 办公用房装修改造设计符合《党政机关办公用房管理办法》要求，优化了办公用房布局，提高了办公用房利用率；给予工作人员高效舒适的办公环境，提升办事效率。 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 |
| 徐建波 | 市征收研究指导中心 | 综合处处长 |  |
| 赵晓丽 | 市征收研究指导中心 | 出纳 |  |
| 林奕言 | 市征收研究指导中心 | 会计 |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |