丽水市水生态环境保护“十四五”规划

丽水市生态环境局

2021年11月

目  录

一、现实基础与面临形势	1

（一）“十三五”水生态环境保护成效	1

（二）面临形势	3

（三）存在的主要问题	4

二、总体要求	6

（一）指导思想	6

（二）基本原则	6

（三）规划目标	7

三、规划任务	9

（一）高点定位，推动产业绿色低碳转型升级	9

（二）强基控污，深化水环境综合治理	10

（三）人水和谐，推进水生态保护修复	16

（四）水脉连通，优化水资源配置利用	18

（五）防患未然，加强水环境风险防控	20

（六）科技引领，提升水环境智治水平	22

四、重点水体水生态环境保护方案	23

（一）瓯江流域	24

（二）钱塘江流域	29

（三）其他流域	31

五、保障措施	33

（一）加强组织领导能力	33

（二）加大资金保障力度	33

（三）提升科学治水水平	33

（四）强化考核督查力度	33

（五）深化社会共同治理	34

附件1：重点工程项目一览表	35

丽水市水生态环境保护“十四五”规划

为切实做好“十四五”时期（2021-2025年）水生态环境保护工作，根据《重点流域水生态环境保护规划（2021-2025年）》《浙江省水生态环境保护“十四五”规划》《丽水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《新时代高水平建设美丽丽水规划纲要（2020-2035年）》和《丽水市生态环境保护“十四五”规划》，制定本规划。本规划基准年为2020年，规划期为2021年至2025年。

# 一、现实基础与面临形势

## （一）“十三五”水生态环境保护成效

“十三五”期间，丽水市始终牢记习近平总书记“绿水青山就是金山银山，对丽水来说尤为如此”的重要嘱托，深入贯彻落实习近平生态文明思想，高举发展的行动奋斗旗帜，以“水十条”和“五水共治”为抓手，统筹推动水环境、水生态、水资源协同共治，水环境质量持续高位提升。截至2020年底，全市12个国家“水十条”考核断面Ⅰ—Ⅱ类水质比例达100%，地表水市控及以上断面Ⅰ—Ⅲ类水质比例达到100%，14个出境考核交接断面水质达标率为100%，10个县级以上饮用水水源地水质达标率为100%，地表水环境质量稳居全国前列、全省第一。“十三五”末全市化学需氧量、氨氮两项主要污染物排放量分别同比“十二五”末削减20.9%、22.40%，超额完成省级下达的目标任务。

一是“五水共治”成效显著。“十三五”以来，丽水市三夺“大禹鼎”，两夺“大禹鼎”银鼎，“五水共治”公众幸福感（满意度）位居全省前列。先后开展“清三河”“剿灭劣Ⅴ类”“美丽河湖”建设行动。完成五一溪（丽水学院-溪口大桥）黑臭水体治理，被生态环境部、住房和城乡建设部列为典型案例。全市2349处劣V小微水体、460个入河排放口全部完成整治，环城河口断面“剿劣”通过省治水办销号审核。探索全域“美丽河湖”建设，累计创成124条（片），其中省级美丽河湖41条（个），松阴溪获评长江经济带最美河流、浙江“最美家乡河”。

二是工作机制提档升级。构建立体式河道管理新格局，聘任各级河（湖）长2973人，市、县、乡、村四级河（湖）长实现全覆盖。强化水生态环境保护法治保障，先后制定《丽水市饮用水水源保护条例》《丽水市南明湖保护管理条例》等地方性法规，成为全国首个实行饮用水水源保护诚信评价的城市。建立瓯江流域上下游生态保护补偿机制，实现瓯江干流8县（市、区）流域上下游生态补偿全覆盖，每年横向生态补偿资金达3500万元。创新水生态环境保护联动联防机制，龙泉市、云和县、景宁县三地常态合作、资源共享、互助共建，形成流域生态环境保护工作合力。推动水生态环境监测数字化，累计建成地表水自动监测站68个，水环境质量数字化监测网络基本成型。

三是污水治理系统深化。扎实推进全域“低散乱”企业整治提升，关停淘汰1325家，淘汰落后产能409家。深化农业面源污染防治，集成推广肥药减量政策和技术，农药化肥区域管控初步达到欧盟标准；累计建成31条农田氮磷生态拦截沟渠系统。深入实施港口船舶污染防治行动，完成100~400总吨内河普通货船生活污水储存装置改造，实现船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾处置“零直排”。

四是基础设施不断完善。有序推进“污水零直排区”建设，累计建成工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”16个、生活小区52个、镇（街道）51个。全面完成城镇污水处理厂一级A提标改造，完成遂昌县污水处理厂、缙云县第二污水处理厂、庆元县第二污水处理厂、青田县江北污水处理厂、壶镇镇污水处理厂等5座城镇污水处理厂完成清洁排放技术改造。南明湖水质提升应急工程建成投运，补齐城区生活污水处理能力短板。全市新建、改造污水管网超900公里，完成青田县金三角污水处理厂、缙云县城市污水处理厂以及缙云县第二污水处理厂二期等扩建工程，新增城镇污水处理能力14.5万吨/日。30吨/日以上规模农村生活污水处理设施第三方标准化运维实现全覆盖。

## （二）面临形势

“十四五”时期，我市将开启高水平建设社会主义现代化、高水平建设美丽丽水的新征程，处于加快高质量跨越式发展、打造新增长极起跑关键期，水生态环境保护工作面临重大机遇和挑战。

一是打造“全面展示浙江高水平生态文明建设和高质量绿色发展两方面成果和经验的重要窗口”成为全市生态环境工作的政治自觉，国家革命老区振兴发展规划、浙江共同富裕方案的深入实施以及不断完善，将加速全市现代化生态经济体系的构建，推动产业结构转型升级，为水生态环境带来新机遇。

二是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面构建“一带三区”新发展格局，不断满足人民群众日益增长的美好水生态环境需求，对统筹经济高质量发展和高水平水生态环境保护提出新要求。

三是新时代数字化改革全面推进，花园云（城市大脑）迭代升级，“天眼+地眼+人眼”立体化生态监测监管体系不断完善，为全面推进水生态环境治理现代化提供新支撑。

## （三）存在的主要问题

“十三五”以来，丽水市水生态环境保护工作取得了一系列积极成效，但水环境质量高位提升压力较大，饮用水水源地仍存在风险隐患，水生态保护仍有不足，水资源合理利用有待进一步加强。

一是水环境治理仍存在短板。一是地表水生态环境质量高位改善提升难度不断加大，出现“天花板”效应。二是部分区域截污纳管不到位，水质不稳定，在部分时段水质不达标。三是农业面源污染防治形势依然严峻，茶叶、茭白等特色农业农药化肥施用量仍然较高，畜禽养殖业和水产养殖业水污染仍然存在。四是农村生活污水处置问题突出，处理设施工艺简单，运维不够规范，处理效果不稳定，时有超标情况。五是城镇基础设施仍然存在薄弱环节，部分城镇雨污分流不彻底，污水处理厂进水浓度不高；部分“污水零直排区”建设运维长效管理机制不健全。工业企业区域性、结构性污染突出，污染治理投入相对不足，治污效果不理想。

二是饮用水水源存在风险隐患。“十三五”期间，全市先后开展多轮次饮用水源地保护区专项整治，极大的消除了县级以上集中式饮用水源地环境风险隐患，但仍存问题，主要是：部分饮用水源地仍为河道型，存在较大风险隐患；部分县级饮用水源地未配套建设备用水源地，“一源一备”供水体系不完备，应急保障能力不足；部分水源地规范化建设不到位，保护区隔离网存在破损、视频监控存有盲区、保护区内仍存在农业种植、畜禽养殖、农家乐、交通穿越、施工等累积性和突发性风险隐患。

三是水生态保护修复有待加强。全市水生态环境现状不清，保护措施还不到位。部分河道生态流量不足、岸线硬质化现象较为普遍，水体自净能力较差。水生生物多样性保护工作还未深入推进。湖库营养化水平有所提高，特殊气象条件下，部分湖库存在藻类异常增殖现象。

四是水资源配置水平有待提升。枯水期部分河道生态流量不足。生态用水占比低，2020年流域生态环境用水量占比仅为1.6%，低于全国3.4%的平均水平。区域再生水循环利用体系不够完善，区域再生水利用比例处于全省较低水平。

五是水生态环境治理能力现代化水平有待提升。水陆统筹、区域协同的水生态环境治理体系有待完善，水环境污染问题发现机制仍需进一步落地见效。基层生态环境执法队伍建设、监管能力、管理手段亟需提升，数字赋能水生态环境智治水平有待进一步加强，应急管理能力仍需强化。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，高扬“丽水之干”的奋斗旗帜，坚定不移创新实践“绿水青山就是金山银山”理念发展道路，深化落实美丽丽水建设和“五水共治”的决策部署，围绕打造“高水平建设和高质量发展重要窗口”，坚持“污染减排”“生态扩容”两手发力，以高水平水环境治理、水生态保护、水资源利用、水安全保障和减污降碳协同，推动水环境质量全面改善提升和水生态健康逐步恢复，持续擦亮丽水水生态环境的“金名片”，助推市域跨越式高质量绿色发展，努力为诗画浙江大花园最美核心区提供优美水生态环境保障。

## （二）基本原则

统筹推进，系统治水。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”科学理念，从生态系统整体性和流域系统性出发，不断强化上下游、左右岸、干支流、江河湖库、水岸协同治理。尊重自然、保护优先、整体推进、重点突破，进一步推动治水从分散治理向系统治理转变。

问题导向，精准施策。坚持问题导向，加强涉水问题分析研判，抓住问题根源及变化趋势，以群众身边的突出生态环境问题为重点，因地制宜，精准施策，防止“一刀切”，实现标本兼治，进一步推动治水从经验治理向精准治理转变。

数字赋能，智慧治水。以数字化改革为牵引，强化科技创新和数字赋能，充分运用信息化、智能化科技手段，全面实施智慧治污，提升水生态环境治理的科学化、智能化水平。

全民行动，共建共享。推进河（湖）长制提档升级，充分调动公众的积极性、主动性、创造性，持续凝聚各方治水力量，构建政府、企业、公众良性互动的共建共享体系。

## （三）规划目标

“十四五”时期，丽水市水生态环境保护总体目标是：争当全省水生态环境保护与治理修复示范，走出一条具有丽水特色的水生态环境保护与治理新路子，全市水生态环境质量持续走在全国、全省前列，实现水环境质量优、水环境治理更深入、水生态系统更稳定、水资源配置更佳、水生态环境更亲民，不断为丽水市民群众创造更加优质的水生态环境，努力成为大花园最美核心区耀眼明珠。

——水环境质量高位提升。到2025年，地表水市控及以上断面达到或优于III类水质比例达到100%；县级以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，“千吨万人”集中式饮用水水源达标率99%。

——水环境治理更加深入。到2025年，所有县（市、区）全面建成城镇“污水零直排区”。主要水污染排放总量削减比例完成省里下达指标。

——水生态系统更加稳定。到2025年，进一步加强全市禁渔期和禁渔区管理，水生生物多样性和资源量得到有效恢复；修复受损河湖生态缓冲带，湿地面积不减少。

——水资源配置更加高效。到2025年，重点河湖生态流量达标率达到95%以上。巩固小水电清理整改成果，完善丽水市“智慧水电”系统平台，实现对农村水电站生态流量按标泄放监管全覆盖。

——生态环境更加亲民。到2025年，建设省级“美丽河湖”45条（个），新增滨水绿道等亲水岸线长度300公里，全市城乡基本普及15分钟亲水圈。

表1 丽水市水生态环境保护“十四五”规划指标表

| 类别 | 序号 | 指标 | 2020年 现状 | 2025年 目标 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 1 | 地表水市控及以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 2 | 出境交接断面水质达到Ⅱ及以上比例（%） | 92.9 | 100 | 预期性 |
|  | 3 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率（%） | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 4 | 县级以上集中式饮用水水源达标率（%） | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 5 | “千吨万人”饮用水水源达标率（%） | 99 | 99 | 预期性 |
| 水生态 | 6 | 河湖生态缓冲带修复长度（公里） | / | 完成省 下达任务 | 预期性 |
|  | 7 | 湿地恢复（建设）面积（亩） | / | 完成省 下达任务 | 预期性 |
|  | 8 | 湿地保有量（亩） | 13305 | 13305 | 约束性 |
| 水资源 | 9 | 重点河湖生态流量达标率（%） | / | 95以上 | 预期性 |
|  | 10 | 生态流量监控率（%） | / | 100 | 预期性 |
| 亲民指标 | 11 | 城市建成区黑臭水体控制比例（%） | 0 | 0 | 预期性 |
|  | 12 | 新建“美丽河湖”数量（条、个） | / | 45 | 预期性 |
|  | 13 | 新建亲水岸线（公里） | / | 300 | 预期性 |

注：本表中的指标项和具体目标最终将根据国家有关规划修改调整。

# 三、规划任务

## （一）高点定位，推动产业绿色低碳转型升级

1. 优化产业布局

落实《丽水市“一带三区”发展规划》《丽水市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全面建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，建成和完善“三线一单”数据应用管理平台，优化生态工业生产力布局。制定实施生态保护红线监管办法，聚力“跨山统筹”，强化一体化、协同化、差异化发展，构建“一带三区”生态工业新格局。深化“亩均论英雄”改革，综合采取“并、调、撤、转”等方式，引导化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，推进老旧工业小区有机更新、合并、撤销，打造高能级平台，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、电镀等行业集聚水平。严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》。

2. 促进产业结构升级

持续压减淘汰落后和过剩产能,实施传统制造业改造提升2.0 版。注重运用市场化、法治化手段,依法依规淘汰落后产能,加快过剩产能市场化压减退出。持续推行清洁生产,强化纺织、化纤、医药化工、金属制品等传统行业绿色化技术改造。推进重点行业应用先进节水工艺装备,大力推进减污、节水、废水处理及回用的绿色制造技术改造。实施园区绿色低碳循环升级工程,推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等,继续推进生态工业示范园区建设。

## （二）强基控污，深化水环境综合治理

3. 全面提升城镇污水收集处理能力

加快城镇污水处理提质增效。按照“总量平衡、适度超前”的原则，高标准补齐污水处理的短板，完成腊口污水处理厂、水阁污水处理厂二期工程以及缙云第三污水处理厂、碧湖第二污水处理厂等项目建设。高质量提升污水处理效能，持续推进实施《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》，加快松阳县污水处理厂、云和县城市污水处理厂、外舍污水处理厂等清洁排放技术改造。加快实施进水浓度偏低的城镇污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案，逐步提升污水处理厂进水BOD浓度。到2025年，全市新增污水日处理能力9.5万吨，新建、改造配套污水管网300公里，完成清洁排放技术改造规模22.3万吨/日。

持续推进城镇“污水零直排区”建设。全面实施城镇污水零直排区建设攻坚行动，深入排查城市污水管网，加快推进老旧破损污水管网修复改造，重点推进城中村、老城区、城乡结合部等重点区域和“六小”行业、农贸市场、沿街店铺、企事业单位等重点点位管网建设及雨污分流改造，做到“能分则分、难分必截”。以县（市、区）为单元，全域构建“污水零直排区”数字化管理系统，建立健全排查、修复和运维的数字化管理长效机制，全面提升“污水零直排区”建设成效。到2025年，县（市、区）城镇“污水零直排区”实现全覆盖。探索开展城市初期雨水治理。

实行新区“海绵+”和老区“+海绵”模式。推行低影响开发建设模式，加强海绵型建筑小区、道路广场、公园绿地、绿色蓄排与净化利用设施等建设。推行绿色屋顶、透水铺装、雨水花园、植草沟、生物滞留设施、储水池塘、湿地公园、生态绿地等，促进雨水就地蓄积、渗透和利用。

4. 强化农业农村水污染防治

深化农业面源污染治理。深入推进“对标欧盟·肥药双控”，以“肥药两制”改革综合试点市创建为载体，实现“肥药两制”改革全域全覆盖。深入开展有机肥、配方肥、专用肥、缓（控）释肥和水肥一体化、侧深施肥技的推广术，推行规模主体免费测土配方。大力开展绿色防控试点区建设，推广农业防治、生态调控、理化诱控、生物防治和科学用药等绿色防控技术。统筹农业水利设施建设，积极探索优化氮磷生态拦截沟渠系统布局和建设，完善维护管理机制和定期监测评价制度。在粮食生产功能区、现代农业园区等区域先行先试氮磷拦截沟系统建设。到2025年，新建农田氮磷生态拦截沟渠系统15条，全市化肥、农药施用量继续保持负增长，化肥、农药利用率稳定在40%以上。

加强畜禽养殖污染防治。以标准化、绿色化、规模化、循环化、数字化、基地化“六化”为引领，推动种养结合和粪污综合利用。严格落实畜禽养殖禁养区各项规定，鼓励宜养区以地定畜，推动畜牧业绿色发展。全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，建立健全农牧对接长效机制。加快推进养殖用药减量化、饲料环保化。到2025年，规模化畜禽养殖场粪污处理设施配套比例达到100%，畜禽粪污资源化利用和无害化处置率达到93%以上。

提高水产养殖绿色发展水平。持续优化水产养殖布局，严格执行养殖水域滩涂规划，实行不同水域差异化管控措施。到2025年，全市建成4个渔业健康养殖示范县和50家水产健康养殖示范场。积极开展渔业健康养殖，全面推进水产养殖尾水的生态化治理，开展水产养殖集中区域水环境监测，探索渔业养殖尾水零直排建设，到2025年，全市规模渔业主体尾水治理率达100%。

提升农村生活污水治理水平。实施农村生活污水治理“强基增效双提标”行动，高标准推进农村生活污水治理。以提高污水处理设施覆盖率和出水达标率为重点，按“应建尽建、应改尽改、应接尽接、应用尽用”要求全域推进治理工作。鼓励有条件的地区优先纳厂处理，逐步提高城乡污水治理一体化水平。加强处理设施规范化管理、标准化运维，完善“五位一体”的运维管理体系。加大农家乐、民宿等污水治理力度，规范餐饮含油污水隔油处理。到2025年，农村生活污水处理设施行政村覆盖率达到95%，出水达标率达到95%，实现既有处理设施标准化运维全覆盖。

- 持续推进工业污染防治工作

推进生态工业迭代升级。以实施传统制造业改造提升2.0版为契机，推动涉水产业生态化改造，重点推进合成革、阀门、金属制品、不锈钢、木制玩具、竹木加工、汽车空调配件等一批传统产业向集群化、数字化、服务化、品质化、绿色化发展和产业链协同创新迭代升级。实施“低散乱”企业整治新三年行动计划，充分运用法律、行政、经济、技术等手段，倒逼企业淘汰落后、压减过剩产能。

持续开展工业园区“污水零直排区”建设。以化工、电镀、造纸、印染、合成革、食品等主要涉水行业所在园区为重点，全面推进重点园区及工业企业污水收集处理能力建设和雨污分流改造，建立完善长效运维管理机制，确保园区污水“应截尽截、应处尽处”。加强重点园区周边河道水质监测及监管。对照新标准、新要求，对已建成的工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”开展“回头看”，持续推动整改提升，不断夯实工业园区“污水零直排区”建设成效。到2022年底，全面完成全市重点工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设。

巩固涉水企业达标排放整治成效。以实施排污许可证管理为核心，深化涉水行业环境管理，将有毒有害污染物相关管理要求纳入排污许可管理。持续强化电镀、合成革、印染、造纸、化工等涉水行业整治提升，着力解决酸洗、有色金属加工、农副食品加工等行业的水污染问题。建立完善印染、造纸、化工等重点行业废水长效监管机制，加强工业集聚区污水集中处理设施运行维护管理，严格执行重污染行业的重金属、高盐和高浓度难降解废水的预处理和分质处理，严厉查处超标、超总量排污或偷排工业废水等违法行为。加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控。

6. 不断强化船舶港口水污染控制

全过程控制船舶港口污染。规范码头审批建设，完善污染治理设施，提升污染处置能力。建立健全含油污水、垃圾接收、转运和处理机制，含油污水、垃圾上岸处理。加强对港口、船舶污染防治设施建设、运维以及污染物偷排漏排行为的监督检查，船舶水污染物联合监管信息化平台建成并有效应用，持续提升船舶污水治理设施覆盖率。推动北斗导航系统应用，强化危险品运输等重点船舶动态监管。探索船舶污染防治信用信息在行业内应用。到2025年，实现船舶含油污水、生活污水和垃圾等污染物来源可溯、去向可寻，基本形成衔接顺畅的船舶港口污染治理体系。推动“船—港—城”各环节有效应用长江经济带船舶水污染物联合监管与服务信息系统。内河运输船舶垃圾和油污水合规接收、转运、处置率在95%以上，生活污水偷排得到有效遏制。到 2025 年,内河运输船舶污水垃圾等污染物实现应收尽收,内河港口污染物接收、转运、处置单证电子化率达80%以上。

7. 排查整治入河排污口

按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，全面摸清工业、生活等全类型入河排污口，制定并实施入河排污口监测计划，厘清问题排污口污水来源与排污责任，按照不同入河排污口类型，分类分步骤有重点地开展排污口清理整顿，提出清理整治、达标排放等任务。按照入河排污口管理及规范化建设要求，设置明渠段或取样井，设立明显标志牌，牢固树立“问题导向”意识，根据环境应急管理的实际需求，落实入河排污口监督性监测，安装在线计量和监控设施，确保入河排污“看得见、可测量、有监控”。将重点水污染物排放总量控制制度与排污许可证管理制度融入到入河排污口管理工作中。

8. 加强流域系统治理

编制马戍口、鱼条漈、章坑等6个“十四五”新增国控断面水质稳定达标保持方案，开展国控断面走航排查，制定实施“一点一策”治理方案，形成“问题、成因、任务、项目、责任”清单，精准溯源、精准治理，有效提升断面水质。到2025年，地表水市控及以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例维持100%，力争全面消除县控以上断面Ⅴ类水质。加强交接断面水质保护，完善流域、区域协作机制，跨行政区域河流交接断面水质达标率维持100%，出境断面水质均达到Ⅱ类。巩固剿灭劣Ⅴ类、黑臭水体治理成果。

严格落实《浙江省主要入海河流（溪闸）总氮、总磷浓度控制计划（2021—2022 年）》，强化上下游流域统筹治理，推进总氮、总磷浓度控制，确保小旦断面完成氮磷浓度控制目标任务。

## （三）人水和谐，推进水生态保护修复

9. 推动“美丽河湖”迭代升级

加强中小河流综合治理，重点推进丽水市大溪治理提升改造、好溪流域综合治理工程、景宁县小溪流域综合治理项目（一期）、松阳县松阴溪干流综合治理工程。高标准开展“美丽河湖”建设，创建国家河川公园，加快建设“幸福瓯江”，推进松阳、景宁幸福河湖试点县建设，为美丽河湖向幸福河迭代升级提供鲜活样本。大力推进河湖、湿地水生植被恢复，积极构建“水下森林”系统。贯通能漫步、可骑行的滨水绿道，全市城乡基本普及15分钟亲水圈。到2025年，全市综合治理中小河流500公里，建设亲水岸线300公里，建成美丽河湖45条（个）。

10. 加强河湖空间管控

科学确定并严格落实河湖生态保护红线，深入推进水域动态管控、水域调查、水域保护规划和重要水域划定与公布等工作。禁止非法侵占河湖水域，依法打击围垦湖泊、填湖造地等行为。运用卫星遥感、无人机巡航等先进技术强化河湖监控、加密监测频次，实现河湖监管全域化、体系化、智能化。加强河湖岸线特殊管制，严格控制河湖岸线开发建设。到 2025 年,全市基本水面率保持在2.66%以上。

11. 加强湿地恢复与建设

实施湿地面积总量管控，严管建设开发侵占自然湿地，保证湿地面积不减少，功能不退化。实施省级以上湿地公园增效行动，采取湿地封育保护、退耕还湿、湿地生态补水、生物栖息地恢复与重建等措施，提升湿地公园生态系统稳定性。探索“小微湿地+”模式，推进小微湿地建设试点。统筹推进瓯江水生态廊道建设，实施瓯江流域生态系统修复工程、瓯江流域山水林田湖草生态系统保护修复国家试点。加强湿地生态系统保护，重点加强丽水九龙国家湿地公园、浙江云和梯田国家湿地公园等现有湿地公园保护和修复，强化湿地公园建设和管护。重视人工湿地建设，探索在重要入河（湖）口、污水处理厂等重要节点开展人工湿地建设。至2025年全市湿地面积不低于13305亩。

12. 深入推进岸线生态化改造

开展河湖岸线生态化改造与生态缓冲带修复,并纳入国土空间规划。总结推广青田瓯江水生态健康评估试点经验，开展八大水系河湖健康评价和水生态健康评估，重点实施莲都区黄村水库饮用水源、松阳县松阴溪裕溪段两岸生态修复、缙云县龙湖坑、庆元县西溪流域等4个河湖生态缓冲带试点项目以及风化-石门洞、浮云溪、好溪电站-灵山等重点区域生态缓冲带建设与生态修复，逐步建立健全水生态修复保护成效评估反馈机制。依托瓯江源头龙泉市安仁溪水生态修复工程、瓯江源头龙泉市龙泉溪干流（武潭段）水生态修复工程，高质量推进龙泉市水生态环境示范试点县建设。

13. 保护水生生物多样性

开展重点点位水生生物多样性本底调查和水产种质资源普查，采用eDNA、“生态眼”系统、卫星遥感等科学技术手段摸清水生态家底，规范水产种质资源保护区和国家重点保护水生生物自然保护区建设和管理。研究开展百山祖国家公园全域禁渔。高水平实施种质资源保护，严格落实水产种质资源保护区、产卵场保护区等重要环境的保护措施，持续推进瓯江流域禁渔工作，进一步加强全市禁渔期和禁渔区管理；创新流域的生态协同管理，改善鱼类生境和产卵场等条件，持续开展水生生物增殖放流，科学制定增殖放流方案，加强放流品种的种源管理，形成市县联动、流域统筹、因地制宜的放流机制，探索建立放流效果评估机制。严格控制外来水生生物放生和非法放流等。到2022年，全市水生生物增殖放流物种10个以上，放流总数量在2亿单位以上，土著鱼类逐步恢复。

## （四）水脉连通，优化水资源配置利用

14. 推进节水型社会建设

实行最严格的水资源管理制度。落实丽水市节水行动实施方案，按照打造“丰水地区节约用水样板”的要求，全力做好用水总量强度双控、用水全程管控、农业节水增效、工业节水改造等工作，国家级节水型社会实现全覆盖。推进实施重点领域节水、节水“水效领跑者”引领行动，形成有利于水资源节约保护的空间格局、产业结构、生产方式、消费模式和政策导向。到2025年，全市用水总量控制在8.53亿立方米以内，万元GDP用水量控制在35立方米以内，万元工业增加值用水量控制在15立方米以内。打造节水标杆酒店5个、节水标杆校园5个、省级节水型小区20个、节水标杆小区20个、节水标杆企业6家、完成节水型公共机构建设300个、建成节水宣传教育基地9个。

15. 保障河湖生态流量

建立健全生态用水保障机制，分区分类确定河湖生态流量目标，明确相关涉水工程枯水期、生态敏感期等不同时段的最小下泄生态流量要求，制定重要河湖水量调度方案，严格落实松阴溪流域生态流量（水量）保障实施方案，推进瓯江山居图中重要河段生态流量研究。加快河湖重要控制断面监测站点建设，建立重要河湖生态流量监测预警和信息发布机制。到2025年，重点河湖生态流量达标率达到95%以上。研究出台《丽水市农村水电绿色发展长效管理办法》和《丽水市生态用水保障管理办法》，着力推进生态流量按标泄放，全面巩固水电清理整改成果，不断提升小水电河湖生态用水保障能力。到2025年，农村水电站生态流量实时监控率达到100%。大力推进河湖连通及农村水系综合治理，完成景宁县河湖连通和农村水系综合整治先行试点县项目，开工建设松古平原水系综合治理工程，谋划实施碧湖平原等水系综合治理工程。

16. 完善区域再生水循环利用体系

积极探索污水处理厂尾水再生利用设施建设，鼓励污水处理厂符合国家城市污水再生利用相关标准的尾水作为生态补水，因地制宜推进人工湿地水质净化工程和再生水调蓄设施建设，构建“截、蓄、导、用”并举的区域再生水循环利用体系。提高再生水、雨水等非常规水利用率，将非常规水纳入水资源统一配置，逐年提高其利用比例。到2025年，城市再生水利用率不低于20%。

- 加快激活优质水转化水经济通道

盘活水资源，做大水产业，打响“丽水山泉”品牌，把水经济培育成为新的经济增长点。引进龙头企业，培育具有竞争力的本土企业，开发高端饮用水、医用针剂、美容护肤、生物萃取、健康日化、酒水软饮料等领域的高附加值涉水产品，构建具有丽水特色的涉水产业体系。设立水产业发展专项基金，成立中国水科院水生态环境研究所丽水研究中心，高水平打造华东优质水经济产业园。谋划实施跨区域输配水工程，推进优质水资源与长三角地区重要城市远程共享。

## （五）防患未然，加强水环境风险防控

18. 提升供水安全保障水平

立足城乡供水一体化，优化饮用水取水格局，积极推进千峡湖等城市备用饮用水水源地建设，研究建立跨区域应急水源一网调度体系，保障优质供水。定期确认与发布饮用水水源地名录。开展县级以上集中式饮用水水源地有机物全指标分析，编制“一源一策”保护方案，落实水质监测制度，完善饮用水源预警监测自动站建设和运行管理，建立饮用水水源地水质生物预警监测系统，定期发布县级以上集中式饮用水源地水质监测结果。加强农村饮用水水源保护，进一步提升农村饮用水建设标准，加快建设稳定水源工程，继续推动城乡一体化和规模化供水发展，深化城乡供水数字化管理应用，到2025年农村供水水质合格率巩固在90%以上。

19. 加强饮用水水源保护

全面完成县级以上集中式饮用水源地保护区的优化、划定。持续推进饮用水水源保护区规范化建设，完善界碑、交通警示牌和宣传牌等标志标牌建设；定期开展饮用水水源环境状况调查评估，加强污染溯源及风险排查；建立健全水源环境管理档案和饮用水源保护区矢量数据库；严格落实一级保护区隔离工程,有条件的地区推进实施二级保护区物理或生态隔离。到2025年，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。完善“千吨万人”及乡镇集中式饮用水水源保护区划定,加快建立矢量图库，开展勘界立标，落实规范化建设要求。制定实施“千吨万人”及乡镇集中式饮用水水源“一源一策”整治方案,严格依法依规开展集中整治,依法责令限期拆除或关闭保护区内违法违规项目。到 2025 年,县级以上集中式饮用水水源达标率保持 100%,“千吨万人”集中式饮用水水源达标率达 95%以上。

- 加强风险源头防控

健全水生态环境问题发现机制，以“一废一库一品”环境监管为重点，彻底排查重点企业、重点行业风险隐患，加强运输风险监控，健全水生态环境应急管理指挥体系，强化跨行政区域、跨流域上下游环境应急联动机制建设，提高信息互通、资源共享和协同处置能力，系统构建全过程、多层级水生态环境风险防范体系。落实企业环境风险评估与应急预案定期更新，对风险问题数量较多、风险等级高的企业开展部门联合专项执法检查。健全水生态环境应急社会化支撑体系，完善应急物资储备体系，并实行动态更新。加强专业化应急救援队伍建设，加强涉水应急培训力度，提高应急演练质量，提升生态环境风险应急处置能力。深入推进化工园区水污染物多级防控体系试点建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善应急预案。根据国家要求探索开展饮用水水源有机特征污染物分析、新污染物监测防控和生物毒性监测。

## （六）科技引领，提升水环境智治水平

21. 数字赋能智慧治水

强化水生态环境治理数字化智慧化建设和应用，深化数字政府综合应用生态文明场景“碧水行动”模块建设，增强水生态环境管理工作的整体性和协同性；加快水生态环境治理体系模式创新、效率提升，建设“天眼守望”水环境质量监测预警应用场景，全面构建水生态环境大数据构架。依托生态环境保护综合协同管理平台，强化水生态环境问题预警预测、执法联动，严厉查处超标、超量排放或偷排工业废水等环境违法行为。推进“污水零直排区”建设数字化管理，努力实现关键节点、关键参数实时信息化管理。

集成地理信息、地面物联网监测、实时视频监控及社会经济统计等多源数据资源，以云计算、大数据、AI 等技术为支撑，进行全面整合、智能分析、智慧预警，实现全域水生态环境质量展示、水质实时与大尺度监测、损害监管及应急响应数字化、智能化等重点应用。

22. 全面提升水生态环境智慧感知

依托基于“卫星遥感+物联网监测+基层治理‘四平台’网格”的“天眼+地眼+人眼”立体化生态监测监管体系建设，建立水生态环境智慧化监测网，构建以自动监测为主、手工监测为辅地表水水质监测与评价体系，推进重点水域、交接断面、县级以上饮用水水源地水质自动监测系统建设，建设地表水水质预报预警平台。推进水污染物“指纹库”建立,重点工业园区污水雨水总排口水质、周边主要河道水质实现“互联网+监控”。到2025年,县控以上地表水环境质量自动监测覆盖率达到 100%。加强智慧化监控,利用无人机、遥感卫星等技术手段对饮用水水源保护区开展定期巡查,摸清污染来源及风险点位。

23. 推进区域水生态环境联保共治

推广瓯江流域联动联防工作机制工作经验，实施跨界河湖水生态环境联防联治，健全跨部门、区域、流域水生态环境保护议事协调机制，促进流域上下游各级政府、各部门之间加强协调配合、定期会商，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。完善生态补偿机制，建立健全瓯江全流域横向生态补偿机制。

# 四、重点水体水生态环境保护方案

“十四五”时期，以河流水生态环境持续向好为落脚点，统筹水环境、水资源、水生态，突出流域特色，重点谋划瓯江和钱塘江流域任务，兼顾闽江、赛江、飞云江各流域治理任务。

表4-1 丽水市“十四五”国控断面汇水范围基本情况

| 所属 水系 | 河流（段） | 断面汇水范围 | 汇水范围面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓯江水系 | （一） | 龙泉溪 | 1 | 小梅桥上 | 268.06 |
|  |  |  | 2 | 临江 | 1289.41 |
|  |  |  | 3 | 紧水滩水库近坝 | 1256.6 |
|  |  |  | 4 | 均溪 | 707.55 |
|  | （二） | 松阴溪 | 5 | 松阳二中 | 745.45 |
|  |  |  | 6 | 堰后 | 2722.36 |
|  | （三） | 大溪 | 7 | 风化 | 2296.12 |
|  |  |  | 8 | 石溪（石门洞） | 1227.55 |
|  | （四） | 小溪 | 9 | 沙湾上 | 1417.49 |
|  |  |  | 10 | 外舍 | 797.68 |
|  |  |  | 11 | 小溪口 | 1111.54 |
|  | （五） | 瓯江 | 12 | 小旦 | 523.34 |
| 钱塘江水系 | （六） | 乌溪江 | 13 | 龙鼻头 | 1757.75 |
|  | （七） | 灵山港 | 14 | 马戍口 | 350 |
|  | （八） | 新建溪 | 15 | 章店* | 280.6 |
| 闽江水系 | （九） | 松源溪 | 16 | 松溪岩下 | 925.48 |
| 赛江水系 | （十） | 八炉溪 | 17 | 鱼条漈 | 243.3 |
| 飞云江水系 | （十一） | 樟坑 | 18 | 章坑 | 161.92 |

注：*章店断面目标考核为金华市

## （一）瓯江流域

瓯江水系为丽水境内主干水系，也是浙江省第二大河。瓯江主流在丽水市大港头镇以上河段称龙泉溪，为上游段；自大港头至青田县湖边村河段称大溪，为中游段；自湖边村至河口段称瓯江，为下游段。“十四五”期间，丽水境内瓯江流域共设置小梅桥上、临江、紧水滩水库近坝、均溪、松阳二中、堰后、风化、小溪口、石门洞等12个国控断面。

- 龙泉溪

龙泉溪位于瓯江上游，源出洞宫山区锅帽尖西北麓，东北流经龙泉、景宁、云和等县。共划分为4个断面汇水范围，设有4个国控断面，由上至下分别为小梅桥上、临江、紧水滩水库近坝、均溪。

“十三五”期间，龙泉溪流域部分城镇和工业园区污水处理能力还存在缺口，部分城镇截污纳管不到位，“污水零直排区”建设整体水平不高；部分农污处理终端运行效率低，农污工程未能达到预期的效果；饮用水水源地保护仍需加强；不锈钢等行业污染较为突出；云和湖（紧水滩水库）水生态环境保护仍需加强。

“十四五”期间，龙泉溪流域重点实施城镇和工业园区污水处理设施建设，加快城中村、老旧城区、城乡结合部等区块管网建设，推进“污水零直排区”建设；加快推进农村生活污水处理设施建设和提升改造，加大农村生活污水处理设施标准化运维力度；加强饮水安全保障，实施均溪水源地规范化建设、推进雾溪水库周边生态治理，加强“千吨万人”饮用水水源地保护，实施农村饮用水提标达标工程；开展不锈钢等行业整治；深入实施云和湖（紧水滩水库）生态环境保护总体实施方案；推进龙泉市水生态环境示范试点县建设，探索源头地区水生态保护修复。

- 松阴溪

松阴溪古称松川，位于浙江省西南部，是瓯江上游主要支流。其发源于遂昌、龙泉两县边境的北园，河流自西南向东北流经垵口乡、遂昌县城后转而折向东南，自资口进入松阳县，在丽水市大港头镇与龙泉溪汇合，汇入瓯江中游大溪。共划分2个断面汇水范围，设有2个国控断面，由上至下分别为松阳二中、堰后。

“十三五”期间，松阴溪流域生态流量保障不足；不锈钢等行业污染较为突出；基础设施存在短板；农业农村污染较为严重；饮用水水源地规范化建设不到位。

“十四五”期间，松阴溪流域重点实施水电站生态化改造、水系连通工程、上下游联合调度、推广农业节水技术、流域综合治理等方式保障松阴溪生态流量；持续推进不锈钢等行业污染防治；加快污水处理收集设施建设，推进“污水零直排区”建设，补齐基础设施短板；深化“肥药两制”改革，减少茶叶等特色农业化肥农药施用量，实施农村污水处理设施运维标准化提升、农村生活垃圾分类，提升农村生活污染治理水平；推进遂昌县成屏电站一级水库规范化建设。

- 大溪

上游龙泉溪在莲都大港头汇松阴溪后称大溪，折东北流，西坑至右岸注入，流至港口，宣平溪自左岸注入，折东北流至敏河，小安溪自左岸注入，东流折北经丽水市，复东流至厦河、古城，好溪自左岸注入，折东南流入青田境内，纳官庄源、祯埠港、海溪、雄溪、冲坑水、芝溪、石盖源水后，折东至船寮，纳船寮港，折南流至湖边村，小溪自右岸汇入。共划分为2个断面汇水范围，设有2个国控断面，由上至下为别为风化、石溪（石门洞）。

“十三五”期间，大溪流域部分污水处理设施建设滞后、污水管网收集系统不健全、老旧城区基础设施欠账仍然较多，“污水零直排区”建设整体水平不高，导致城市内河水质改善缓慢；南明湖夏秋季节存在藻类异常增殖现象；部分农污处理终端运行效率低，农污工程未能达到预期的效果；化肥农药施用强度偏高，农业面源污染严重；电镀等行业污染较为突出；饮用水水源地保护仍需加强；青田鼋省级自然保护区仍需加强保护。

“十四五”期间，大溪流域重点实施城镇污水处理设施建设、对已建成的“污水零直排区”实施“回头看”工作、补齐老旧城区基础设施欠账，推进城市内河岸上控源截污工作，通过内河补水，提升河流自净能力，逐步改善内河水质；加强南明湖藻类防控工作，实施南明湖水生态保护与修复工程；深化“肥药两制”改革，减少化肥农药施用量，实施农村污水处理设施提标改造，强化农业农村污染防治；持续推进电镀、合成革等涉水行业污染治理；加快黄村水库缓冲拦截带试点建设任务，及时启动潜明水库保护区划分工作，加快推进潜明水库水源保护及生态修复；加强浙江省青田县鼋省级自然保护区保护。

- 小溪

小溪是瓯江最大支流，发源于庆元县大毛峰山麓，自西向东北流经县境汇入滩坑水库，贯穿景宁全县，在九龙乡岳口村进入青田县，在青田县城上游湖边与大溪汇合形成瓯江。共划分为3个断面汇水范围，设有3个国控断面，由上至下分别为沙湾上、外舍和小溪口。

“十三五”期间，小溪流域部分城镇污水处理能力存在缺口；大量小水电生态流量泄放不到位；新田坑青田水源地、千峡湖保护仍需加强。

“十四五”期间，小溪流域重点实施外舍污水处理厂二期扩容及提标改造工程，补齐处理能力短板；加强小水电管控，健全生态流量监测和保障机制，推进生态流量按标泄放；加强小溪流域综合治理，保障新田坑青田水源地饮水安全；景宁县和青田县要加强上下游联动，共同推进千峡湖生态环境保护；继续实施景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县项目。

- 瓯江（丽水市域内）

瓯江是大溪和小溪在湖边汇合后的江河，在湖边起始，流经鹤城、温溪，在花岩头出境入永嘉境内至温州入东海。共划分为1个断面汇水范围，设有小旦1个国控断面。

“十三五”期间，瓯江流域部分城镇雨污分流不彻底、截污纳管不到位，“污水零直排区”建设质量不高；船舶港口污染突出；钼矿污染较为严重；洄游性鱼类基本消失，水生生物多样性下降。

“十四五”期间，瓯江流域主要通过截污纳管、推进乡镇“污水零直排”建设和加强船舶港口管理，控制污染物排放，确保小旦断面完成氮磷浓度控制目标；持续推进钼矿行业污染整治，确保废水达标排放；持续开展水生生物增殖放流，逐步恢复土著鱼类。

## （二）钱塘江流域

钱塘江水系在丽水境内有乌溪江上游、灵山港上游和金华江支流白沙溪、武义江上游南溪河段，是瓯江水系后丽水境内的第二大水系。“十四五”期间，丽水境内钱塘江流域共设置乌溪江和灵山港2个国控断面。

1、乌溪江

乌溪江为钱水塘江南源兰江的一级支流，在丽市西北部，源出仙霞岭浙闽边境福建蒲城境内的大福罗东坡，干流自福建浦城由南向北流贯龙泉、遂昌两县后北流衢州的湖南镇等地，在樟树潭入衢江。设有国控断面龙鼻头，属于龙鼻头断面汇水范围。

“十三五”期间，乌溪江流域城镇污水处理能力不足、部分农污处理终端运行效率低；农业面源污染及水产养殖污染治理仍需加强；湖山湖生态环境保护仍需加强；上下游协同治理机制有待完善。

“十四五”期间，乌溪江流域主要加快城镇污水处理厂建设，推进农村生活污水整治提升，减少污染物排放；加快推进湖库网箱整治等工作，有效落实“三区”（禁养区、限养区、养殖区）监管措施，严格控制流域相关水域的水产养殖；深化“肥药两制”改革，减少化肥农药使用；深入实施湖山湖生态环境保护总体实施方案；加强上下游联动，探索与衢州市建立协同治理机制。

- 灵山港

灵山港古称灵溪，位于浙江龙游县治东南百步，发源于遂昌县白马山北麓三井，北流经县南灵山下曰灵山港，绕城南复折而东，又北入于衢江。上游有新溪、蕉川水，流经新路湾镇称为官溪，在北界镇附近，东有桃源水、西有桃溪水汇入，北流入龙游县境，经马戍口、沐尘、溪口，西岸有庙下溪水汇入，经灵山、官潭、寺后、龙游县城，在驿前附近注入衢江。设有国控断面马戍口，属于马戍口断面汇水范围。

“十三五”期间，灵山港流域农污处理终端运行效果不佳；农业面源污染面广量大。

“十四五”期间，灵山港流域主要推进农村生活污水整治提升；建设农田氮磷生态拦截沟渠，减少农业面源污染，保持流域水质稳定。

- 新建溪

新建溪旧称建洋溪、南源溪，上游称新川坑，至新建后称新建溪，属于钱塘江流域，发源于武义千丈岩，自新建镇夏加畈村入县境。缙云境内流长21.5km，流域面积301.1 km2，落差292m，平均坡降10.3‰。新建溪上游落差较大，中游进入新建小盆地，河流水势平缓，水系呈树状分布。丽水市境内未设置国控断面，下游金华市境内设有国控断面章店；属于章店断面汇水范围。

“十三五”期间，新建溪流域城镇污水处理基础设施存在短板；茭白种植面源污染突出；工业企业雨污分流不彻底，个别企业存在偷排行为。

“十四五”期间，新建溪流域主要通过加快污水处理厂及配套管网建设，推进农村生活污水整治提升，开展茭白产业污染治理，持续推进工业企业污染整治，实施龙湖坑人工湿地水质净化工程等综合举措，确保光瑶断面出境水质达到Ⅱ类。

## （三）其他流域

1、闽江流域-松溪源

松源溪为闽江水系建溪支流，松源溪有南北两支。北支发源于瓯江与闽江交界的百山祖南麓，南支发源于凤岗尖北麓，南北两支在兰溪桥上游注入兰溪桥水库，出拦河坝后经庆元、五都，至八都有安溪汇入，然后经马蹄岙电站，流出浙江省，省界下游4km右汇竹口溪，以下称松溪。在福建省南平市境内设有国控断面松溪岩下，属于松溪岩下断面汇水范围。

“十三五”期间，松溪源流域庆元县第二污水处理厂（一期）处理负荷接近饱和，暴雨天气存在污水溢流现象；兰溪桥水库供水保障能力不足；部分流域岸线硬化，破坏了原有水生态环境。

“十四五”期间，松溪源流域主要通过扩建庆元县第二污水处理厂，补齐污水处理短板；开工建设杨楼溪水库及供水工程，解决庆元县水源单一的问题，构建多水源供水安全保障体系；实施松源溪流域综合治理工程，推进岸线生态化改造。

2.赛江流域-八炉溪

八炉溪为赛江一级支流，发源于庆元与福建省交界的大尖岩主峰西麓大井坳，向北流经经后坑、左岸纳西源底坑始称八炉溪，至庄徐村折东，在交溪汇合举水溪后东流，出境汇入赛江。设有国控断面鱼条漈，属于鱼条漈断面汇水范围。

“十三五”期间，八炉溪流域茭白种植等化肥农药施用带来的农业面源污染排放问题突出。

“十四五”期间，八炉溪流域主要通过实施测土配方施肥和农药减量控害增效工程，推进种植污染管控，开展庆元县八炉溪流域茭白污染治理工程，减少污染物排放。

3.飞云江流域-樟坑

飞云江位于浙江省东南部，源头三插溪位于丽水市东南部，主流大白坑发源于景宁县景南乡湖岩炎北麓的忠溪岭头，境内上游段称樟坑，自北向南流经北溪、白鹤、东坑等乡后折向东流出境经泰顺入飞云江。设有国控断面章坑，属于章坑断面汇水范围。

“十三五”期间，樟坑流域小水电站生态流量泄放不足。

“十四五”期间，樟坑流域按照生态保护优先的原则，统筹经济发展，合理确定闸坝、水库生态调度任务，明确白鹤电站各时段生态下泄流量要求，增加枯水期生态流量下泄，保障河流生态流量。

五、保障措施

## （一）加强组织领导能力

加强规划实施的组织领导，健全完善水陆统筹、部门共抓、区域协同的水生态环境保护工作体系。各县（市、区）根据本规划确定的目标指标和主要任务，结合当地实际，制定实施水生态环境保护“十四五”规划，明确具体举措和工程项目，做到责任到位、措施到位、投入到位，确保规划目标顺利实现。

## （二）加大资金保障力度

各地要把水生态环境保护作为公共财政支出的重点领域，加大对“污水零直排区”建设、重点流域断面水质改善、饮用水水源保护、污水处理设施提质增效、水生态保护修复等重点工作的投入力度。完善多元化的投入机制，积极引导社会资本参与水生态环境保护，积极创新各类投融资方式，大力推进水生态环境治理市场化。鼓励民间资本设立治水基金，引导金融机构精准服务重点治水项目。

## （三）提升科学治水水平

依托科研院所、高等院校和重点骨干企业等，加快推进水生态环境监测监控预警、水生态保护和修复、水生态环境综合治理、城镇污水处理、工业废水资源化能源化利用、地下水污染修复、水资源综合利用、饮用水安全保障等关键技术和装备的研发。加快技术成果转化，重点推广适用技术。

## （四）强化考核督查力度

将规划目标和主要任务实施情况作为“五水共治”督查的必查内容。考核结果纳入“五水共治”和美丽丽水建设考核体系，作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，考核结果与生态创建、生态补偿、区域限批、相关资金分配等相结合。动态跟踪规划实施进展，开展规划实施年度监测、中期评估和总结评估，及时研究调整工作部署，确保规划顺利实施。

## （五）深化社会共同治理

广泛深入开展新时代治水宣传教育，总结推广先进经验，树立治水先进典型，营造全民治水的舆论氛围。积极创新公众参与模式，大力推广全社会治水护水“绿水币”制度，强化全民治水自觉行动。培育壮大企业河长、民间河长、民间环保组织和志愿者队伍，深入开展治水工作进社区、学校、乡村、家庭等群众性实践活动，构建全民治水护水的良好格局。健全信访投诉工作机制，落实有奖举报制度，借助信访投诉推动解决群众身边突出的水环境问题。

附件1：重点工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 建设起止年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、饮水安全保障工程 |
|  | 丽水市滩坑引水工程 | 引水线路总长约31.97km。设计年引水量1.079亿m3，日最大引水量42万m3，设计流量7.0m3/s | 7.05 | 5 | 2018-2023 | 市水利局 |
|  | 缙云县潜明水库引水工程 | 输水线路总长30km，年引水量0.3亿m³ | 5.50 | 3.30 | 2019-2023 | 缙云县好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司 |
|  | 景宁县金村水库及供水工程 | 总库容905.4万m3，最高日用水量5.3万t/d，可解决景宁城区人口规模约8.39万人（远期）的供水安全问题 | 5.76 | 2.27 | 2018-2023 | 景宁县水利局 |
|  | 龙泉市瑞垟水库引水工程(一期） | 建设引水线路33km，设计引水流量1.2m³/s ，引水规模9.8万t/d | 2.17 | 0.65 | 2018-2022 | 龙泉市水利局 |
|  | 缙云县潜明水库水源保护及生态修复工程 | 库区治理、大坝周边整治 | 3.6 | 3.6 | 2021-2023 | 缙云县好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司 |
|  | 云和县雾溪水库饮用水源地生态治理工程 | 建设3个生态沙洲、2个堰坝，2套带状人工湿地、5套农污一体化处理设备、6套农污处理人工湿地。 | 0.1 | 0.1 | 2020~2025 | 云和县雾溪乡 |
|  | 云和县玉溪水库饮用水源地生态治理工程 | 主要针对玉溪水库云和范围内的二级保护区内两条河流、排水沟、氧化塘的改造。 | 0.3 | 0.3 | 2020~2025 | 云和县石塘镇 |
|  | 缙云县农村饮水达标提标建设工程 | 新建拦水坝、蓄水池、引水管，及村中管网、管理房、净化设施改造等。第一批包括大洋、双溪口等13个乡镇34个行政村。第二批包括胡源、东方等15个乡镇31个行政村。 | 2.19 | 2.19 | 2020-2022 | 缙云县水利局 |
|  | 云和县农村饮用水提标达标工程 | 对全县农村饮用水进行提标达标改造 | 1.1 | 0.9 | 2020~2024 | 云和县水利局 |
| 合计 | 22.01 | 18.31 |  |  |
| 二、污染减排工程 |
|  | 腊口污水处理厂一期提标工程 | 调整生物池沟型布置，增加第二段好氧缺氧可调节区的容积。 增设高效沉淀池，在预留用地增设高效沉淀池 1 座 2 组。 增设配电间、调整相关工艺管线。提标改造后污水处理工艺：沉砂池+调节池+初沉池+A/A/O 池+二沉池+絮凝+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒。即在一期工程处理工艺基础上增加高效沉淀池。污泥处理工艺：浓缩+深度脱水，泥饼含水率 60%。除臭工艺：以全程除臭为主、离子除臭为辅。 | 5.16 | 0.6 | 2019-2021 | 市建设局 |
|  | 缙云县城市污水处理厂清洁排放改造工程 | 日处理4万吨规模污水处理厂清洁排放技术改造 | 0.5 | 0.5 | 2021-2022 | 缙云县建设局 |
|  | 缙云县第三污水处理厂主厂区工程及管网配套工程 | 第三污水处理厂：一期规模1万吨日处理能力，远期总规模2万吨，各类用房、预处理以及深度处理构筑物按总规模一次性建成，设备按照近远期规模分期实施。项目用地50亩，包括粗细格栅井、沉砂池、生态组合塘、高效沉淀池、反硝化滤池、综合用房、管网等设施。配套管网：新建2万吨/d的一体化污水提升泵站一座，铺设管道约9000米（其中：七里乡至污水提升泵站DN600污水主干管总长约为5300米；新建镇至污水提升泵站DN800污水主干管总长约为2300米；污水提升泵站至第三污水处理厂DN600污水压力管总长约为1400米），污水检查井、倒虹吸以及路面破除修复等。 | 1.4 | 0.44 | 2020-2021 | 缙云县建设局 |
|  | 缙云县壶镇污水零排放工程 | 壶镇10个行政村的生活污水进行收集、治理。具体建设内容为：建造集中式污水终端处理设施、铺设各类污水管网42.959公里、新建改建、化粪池。 | 0.51 | 0.51 | 2020-2023 | 缙云县壶镇镇 |
|  | 缙云县壶镇建成区污水设施改造工程 | 项目对壶镇建成区及姓汪工业区块的生产及生活污水进行收集，铺设各类污水管道约48.9公里，新建、改建化粪池等配套市政设施，并对污水处理厂进行改造。 | 2.55 | 2.55 | 2021-2023 | 缙云县壶镇镇 |
|  | 缙云县新建溪流域水环境综合整治工程 | 针对流域治理现状，规划实施下步全流域“污水零直排区”建设、城镇污水处理设施及配套管网建设、农村生活污水治理设施提升改造。 | 2.1 | 2.1 | 2021-2025 | 市生态环境局缙云分局 |
|  | 云和县城市第二污水处理厂管网配套工程 | 新增处理能力20000m3/d | 1.4 | 1.4 | 2020~2025 | 云和县住建局 |
|  | 云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 | 1、污水处理厂清洁排放技术改造：改造新增用地约4597平方米，新建一套独立深度处理系统。改造后出水达到准四类标准，年减排COD219吨。2、城区污水零直排改造：敷设DN400-1800雨水管约49.5千米，DN300-1800污水管约55.2千米，砌筑检查井约3500个，路面修复约21.3万平方米；安装建筑立管约208.5千米。 | 4.67 | 3.87 | 2019~2023 | 云和县住建局 |
|  | 云和县农村和重点区域生活污水处理及终端提标改造工程 | 对辖区内农村污水处理终端进行提标改造，酒店民宿生活污水入管网 | 0.56 | 0.56 | 2020~2025 | 云和县住建局 |
|  | 云和工业园区“污水零直排区”建设项目 | 在2020年完成浙江云和省级工业园区“污水零直排区”建设的基础上，在“十四五”期间，完成县级工业园区的“污水零直排区”建设。 | 0.5 | 0.3 | 2020~2025 | 浙江云和工业园区管委会、市生态环境局云和分局 |
|  | 云和县老旧小区、“生活污水零直排区”创建 | 2020 年电信新村、园丁新村、鲤鱼山小区、绿园小区；2021 年浮云小区、土管宿舍；2022 年南山小区、城北小区、建设小区 | 1.47 | 1.47 | 2020~2022 | 云和县住建局 |
|  | 庆元县城市第二污水处理厂二期扩建工程 | 设计处理能力近期1.5万吨/日，远期2.5万吨/日。计划建设2.5万吨/日厂区1座。 | 1.2 | 1.2 | 2020-2025 | 庆元县住建局 |
|  | 庆元县西溪流域茭白污染治理项目 | 在岭头乡南峰片和小际头村进行改善灌溉排水系统、新建堰坝10座、改造堰坝1座、进水口、供水管道、排水沟、滤池12个、阀门井、秸秆收集点4个等设施建设，新建茭白治理消纳田块。 | 0.06 | 0.06 | 2020-2022 | 庆元县岭头乡 |
|  | 庆元县工业园区污水零直排项目 | 对屏都综合新区二期、竹口瓦窑山工业园区、安南工业园区、菊水工业园区等工业区进行污水零直排项目建设，统一安装企业雨污管网图、标识标牌等。 | 0.3 | 0.27 | 2020-2021 | 庆元县工业园区 |
|  | 莲都区碧湖第二污水处理厂 | 近期建设规模1万m3/d，处理碧湖镇低丘缓坡重点区块（高溪区块）污水、碧湖镇朗奇-白桥生态休闲养老区块污水、丽水城市温泉度假中心污水、朗源路沿线工业企业污水及碧湖镇农村生活污水等，处理水质主要为生活污水，并含有少量工业污水 | 4.13 | / | 2018-2021 | 莲都区碧湖镇 |
|  | 莲都区老竹-丽新污水处理厂 | 主要收集范围为丽新-老竹沿线村庄污水，村庄包括上塘畈黃弄、咸宜、畎岸、黄岭上、山村、马村、白岸口、吾赤口、曳岭脚、榴溪、新陶、沙溪、老竹、后坑、周坦郑丰、梁村、徐庄、丁工、赤坑共计21个村庄。 | 0.82 | 0.82 | 2020-2021 | 莲都区 |
|  | 丽水经开区水阁区块管网修复改造工程 | 雨水管道长约65千米，污水管道长约50千米检测和修复 | 1 | 1 | 2021-2023 | 丽水经开区建设局 |
|  | 丽水经开区东扩南部区块管网修复改造工程 | 南四路以南、南六路以北、东十一路以西、东三路以东范围内管网检测和修复，管网长度约60公里 | 0.5 | 0.5 | 2020-2022 | 丽水经开区建设局 |
|  | 丽水经开区东扩北部区块管网修复改造工程 | 南四路以北、北三路以南、迎宾路以西、东三路以东范围内管网检测和修复，管网长度约80公里 | 0.6 | 0.6 | 2022-2023 | 丽水经开区建设局 |
|  | 丽水经开区水阁污水处理厂二期 | 新建粗格栅及进水泵房，细格栅及曝气沉砂池，初沉池及调节池，多级AO复合生物膜、生物池，二沉池配水井一座、二沉池四座、高效沉淀池及滤池、臭氧接触池及消毒池、加药间、臭氧发生器间、总变电配电所、鼓风机房及污泥脱水机房、污泥浓缩池及平衡池、污泥调理池、控制中心、分变配电所及机修间、传达室一座等；配套建设一根DN1400尾水排放管及一座排放口、一套全流程生物除臭及生物滤池除臭系统、各种新增管线及现状管线改造、绿化、道路及围墙等。将现状污水处理规模由5万立方米/天扩大至10万立方米/天，并对现状水阁污水处理厂一期工程实施提标改造。二期工程实施后，污水处理规模达到10万立方米/天。 | 6.25 | 3 | 2019-2022 | 丽水经开区建设局 |
|  | 丽水经开区电镀园区提升整治 | 完成辖区内3家电镀企业新一轮的整治提升，实现园区电镀废水达到浙江省电镀水污染排放标准。 | 0.3 | 0.25 | 2020-2022 | 丽水经开区环保局 |
|  | 龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程 | 对龙泉市溪北污水处理厂日处理能力3吨/日进行清洁排放技术提升改造，新增反硝化深床滤池、臭氧氧化系统、曝气生物滤池、消毒接触池、臭氧发生间、标准化排放渠及配套设施设备等，出水达到一级A类排放标准 | 0.37 | 0.37 | 2020-2022 | 龙泉市建设局 |
|  | 龙泉市农村生活污水治理 | 对全市农村生活污水治理终端进行提升改造 | 0.5 | 0.5 | 2021-2025 | 龙泉市建设局 |
|  | 塔石金岗废水处理厂提升改造工程 | 塔石金岗废水处理厂提升改造，污泥处理设施提升改造，新增总氮处理工艺及相关配套设施。 | 0.23 | 0.23 | 2021 | 龙泉市塔石街道办事处 |
|  | 龙泉生态产品价值实现机制创新平台配套污水处理工程 | 新建污水处理厂（规模4万吨/日）一座，及配套建设污水管网，负责处理大汪组团、豫章组团、独田组团和兰巨氧吧小镇的污水。 | 1 | 1 | 2021-2023 | 龙泉市建设局 |
|  | 青田县城中村截污纳管及城区排水管网修复工程 | 金三角污水处理厂服务范围内城中村截污纳管改造，前仓、湖口、圩仁等地；针对2019年城区排水管网排查情况，对管网存在4级变形、破裂和障碍物的进行修复。 | 0.18 | 018 | 2021-2023 | 青田县建设局 |
|  | 青田县金三角污水处理厂清洁排放提标改造工程 | 设计规模3万吨/日，新增清洁排放处理工艺，包括高效沉淀池、反硝化滤池等 | 0.38 | 0.38 | 2021-2022 | 青田县建设局 |
|  | 青田县腊口镇区“污水零直排”工程 | 分两期实施，主要在腊口镇石帆小区、移民区、镇政府块污水、管网铺设 | 1 | 1 | 2021-2022 | 青田县腊口镇 |
|  | 景宁县外舍污水处理系统提标扩容工程 | 主厂区、泵站的设施设备进行扩容，扩容后的处理规模为3.0万m3/d | 0.5 | 0.5 | 2020-2021 | 景宁县建设局 |
|  | 松阳县农村污水处理设施运维标准化提升建设项目 | 完成151个30T及以上农污处理设施标准化提升建设项目 | 0.45 | 0.45 | 2020-2023 | 松阳县建设局 |
|  | 工业园区“污水零直排区”建设，集中污水处理厂提标改造 | 工业集聚区新星、绿洁、环洁3家不锈钢废水处理厂提标改造 | 0.82 | 0.82 | 2020-2021 | 松阳县集聚区管委会 |
|  | 松阳县城区截污纳管雨污分流工程 | 主城区范围内未进行雨污分流的主次干道、封闭小区、老旧小区、历史文化名城保护区等区域内部分给水、电力、电信管网的提升改造等 | 4.21 | 1.7 | 2019-2022 | 松阳县建设局 |
|  | 松阳县污水处理厂清洁排放技术改造工程 | 城市污水处理厂提标改造，改造后出水指标达到省人民政府发布的《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）要求 | 0.25 | 0.12 | 2020-2022 | 松阳县建设局 |
|  | 松阳县第二污水处理厂一期工程 | 新建松阳县第二污水处理厂，一期规模6万吨/日 | 2.2 | 2.2 | 2022-2024 | 松阳县建设局 |
|  | 遂昌县农村生活污水整治提升工程 | 对全县范围内农村生活污水处理终端及管网进行新建、修复及提升改造，提高污水处理设施行政村覆盖率和出水达标率。 | 2 | 2 | 2019-2025 | 遂昌县建设局 |
| 合计 | 50.07 | 33.45 |  |  |
| 三、水资源优化配置利用工程 |
|  | 丽水城区排水除涝工程（活水进城） | 工程拟采用隧洞将黄塘水库与五一水库连通，设置支线隧洞将沿线支沟洪水引入五一水库后，通过隧洞将五一水库汛期洪水排入大溪。非汛期，通过新建提水泵站加压，将大溪原水经隧洞提至五一水库后生态补水至沿线支沟。主线隧洞长约8km，支线隧洞长约2km。建设内容包括隧洞工程、泵站工程及基础配套设施等 | 3.66 | 3.66 | 2021-2022 | 市水利局 |
|  | 缙云县好溪灌区续建配套与现代化改造工程 | 设计灌区面积7.15万亩。 | 1 | 1 | 2022-2023 | 缙云县水利局 |
|  | 松阳县江北灌区续建配套与节水改造工程 | 对渠道进行节水防渗改造，对渠岸结合维养道路、绿化景观等加固，对分水渠口进行计量、监控等信息化设施建设，不仅实现灌区高效节水、运维方便、管护智慧，而且形成一道美丽的环松古平原干渠岸线。打造渠岸水文化长廊 | 1.05 | 1.05 | 2021-2022 | 松阳县水利局 |
|  | 云和县绿色生态小水电建设工程 | 对靛青山等8座水电站实施老旧水电站更新改造，对泗洲堂等7座水电站开展生态示范区建设，并新建大湾水电站1座 | 0.6 | 0.6 | 2021-2025 | 云和县水利局 |
|  | 莲都区生态水电示范区建设 | 改善和调节西坑、石塘坑2座水电站下游河道生态流量、水电站与周边环境协调、水电站机组提升改造、水电站标准化建设。 | 0.16 | 0.16 | 2021-2023 | 莲都区水利局 |
|  | 龙泉市“十四五”水系连通及农村水系综合整治工程 | 计划于小梅镇、安仁镇、锦溪镇等15个乡镇街道治理河长38.4km。 | 0.76 | 0.76 | 2022-2025 | 龙泉市水利局 |
|  | 青田县水电生态改造工程 | 四都港流域、方山源流域、十一都源流域、雄溪源流域、祯埠源流域、贵岙源流域电站生态化改造工程；生态流量提升工程；水电站（退出）生态修复工程 | 0.36 | 0.36 | 2021-2023 | 青田县水利局 |
|  | 景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县项目 | 建设内容为水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水体保持、河湖管护及水污染防治系统治理对县域农村水系进行综合治理，全县计划实施26 个水系治理项目和5个综合治理项目，重点治理河湖50条 | 5.13 | 4.06 | 2020-2022 | 景宁县水利局 |
|  | 松阳县绿色小水电示范县创建 | 进行小水电绿色提升建设，县域内小水电站100%有生态流量泄放和监测设施；减脱水段全面治理，绿色小水电站创建率达50%等。 | 2 | 2 | 2021-2025 | 松阳县水利局 |
| 合计 | 14.72 | 13.65 |  |  |
| 四、水生态保护与修复工程 |
|  | 瓯江流域水生生物资源修复和保护 | 放流水生生物品种10个以上，放流水生生物1亿单位以上，开展增殖放流效果评估。 | 0.2 | 0.2 | 2021-2023 | 丽水市农业农村局及各县（市、区）农业农村局 |
|  | 丽水九龙湿地公园生态修复工程 | 开展公园生态修复、物种保护、水系专项治理等工作。完成湿地公园8925亩内水体控源截污及疏浚，完成湿地公园水系治理及生态修复，重塑植物群落。 | 0.4 | 0.4 | 2021-2023 | 浙江丽甬生态旅游发展有限公司 |
|  | 武义江支流-新建溪流域综合治理工程 | 治理河道长度20.39公里。 | 3 | 3 | 2020-2022 | 缙云县水利局 |
|  | 龙湖坑湿地水质净化工程 | 项目包括龙湖坑湿地水质净化工程和宅基生态拦截引水渠工程。其中龙湖坑湿地水质净化工程总面积 29000平方米，其中生态塘 4320平方米 ，潜表耦合湿地17500平方米 ，水渠为宅基村至龙湖坑的引水渠，全长824米。 | 0.41 | 0.41 | 2020-2021 | 市生态环境局缙云分局、新碧街道 |
|  | 浮云溪流域综合治理工程 | 将军桥至三望栏段、云章下游段：新建堤防和护岸2.2km，亲水通道9.7km，河槽生态修复2.5万m2。云章段治理河道长3.88km，建设护岸4.14km。黄桥头部分，治理河道1.98km，建设护岸2.5km。紧水滩部分，建设引水线路12km，流量3m3/s。 | 7.5 | 3.5 | 2017~2024 | 云和县水利局 |
|  | 紧水滩水库增殖放流 | 每年投放食藻鱼类花鲢、白鲢、青鱼、黄尾密鲴、草鱼等，净化水体 | 0.3 | 0.3 | 2020~2025 | 云和县农业农村局 |
|  | 云和梯田国家湿地公园湿地修复 | 通过撩荒梯田复垦、补水，恢复种植条件，恢复梯田湿地及其景观。 | 0.1 | 0.1 | 2021-2023 | 云和县自然资源和规划局 |
|  | 松源溪流域综合治理工程 | 治理松源溪干流23.6公里，新建堤防19.8公里，堤防加固6.8公里，堤防生态修复33.1公里，建设绿道40公里。 | 6.09 | 2.53 | 2016-2022 | 庆元县水利局 |
|  | 黄村水库缓冲拦截带 | 项目涉及黄村乡陈门后村北部地块，主要建设内容为面源污染截留导流工程等。 | 0.04 | 0.04 | 2020-2022 | 市生态环境局莲都分局 |
|  | 碧湖平原水系综合治理工程 | 开展新治河治理；玉溪水库引水工程；山根溪、高溪和南溪等中小流域治理工程；清淤疏浚、生态堰坝、生态绿道等工程；通济堰生态修复工程。 | 8 | 8 | 2022-2025 | 莲都区水利局 |
|  | 龙泉市岩樟溪流域综合治理工程 | 工程分两期实施：一期工柱治理氾围为以岩樟溪、铞淏、将溪汇合口为中心，岩樟溪上游至西独线二号桥，锦溪上游至里下畈，蒋溪下游至龙泉溪入口，整治河长为6.55km。工程具体内容为：堤防工程1462m；堰坝工程1座；生态湿地工程4处，面积29605m2；堤岸生态修复5处，面积2254m2；新建亲水平台2385m；新建汀步549m；新建桥梁1座；水文化工程2处及水利信息化及标准化建设二期工程内容为：护岸工程岸线长8642m；堰坝工程20座；水系沟通工程3处，长1035m；堤岸生态修复工程6处，面积8078m2；新建亲水平台3156m；活水入村4处；路面硬化2处；修复桥梁1座及水利信息化及标准化建设。 | 2.11 | 0.7 | 2018-2022 | 龙泉市瓯江水利发展有限公司 |
|  | 龙泉溪生态环境治理和保护工程 | 开展水环境自动监测站建设及运维；均溪三级水库水质自动建设及运维。谋划龙泉溪、均溪流域周围的造林补植和中幼林抚育、低产低效林改造，实施水源涵养林建设工程，构筑江河流域、源头生态屏障。开展河道疏浚，推进河湖库塘清淤。 | 1.5 | 1.5 | 2021-2023 | 龙泉市水利局 |
|  | 瓯江源头龙泉市龙泉溪干流（武潭段）水生态修复工程 | 龙泉溪主干流（武潭段）河流缓冲带生态修复，共修复面积约22万m2，改造建设生态田埂512m，改造建设生态沟渠588m。 | 0.75 | 0.75 | 2021-2023 | 市生态环境局龙泉分局 |
|  | 瓯江源头龙泉市安仁溪水生态修复工程 | 瓯江源头龙泉市安仁溪缓冲带生态修复，共修复总长度约4km，平均宽度约50m，共计面积约20万m2；农业面源污染生态拦截，共改造建设生态田埂1444m，改造建设生态沟渠1200m。 | 0.68 | 0.68 | 2021-2023 | 市生态环境局龙泉分局 |
|  | 紧水滩库区（龙泉段）生态安全评估及生态修复 | 编制紧水滩库区（龙泉段）生态安全评估方案，根据方案开展生态修复工程 | 0.13 | 0.13 | 2021-2025 | 市生态环境局龙泉分局、龙泉市水利局 |
|  | 小溪流域治理 | 河道综合治理长度18.6km，新建绿道长度23.73km,新建护岸（堤防)13.176，修复生态护岸0.285km,滩地修复一处，面积为65.3亩等。 | 1.22 | 0.62 | 2019-2022 | 青田县水利投资发展有限公司 |
|  | 四都港流域综合治理 | 河道综合治理长度31.91km，新建绿道、新建、修复、加固堤防、护岸，新建拦水堰，滩地修复 | 3.03 | 1.51 | 2018-2022 | 青田县水利投资发展有限公司 |
|  | 青田鼋省级自然保护区建设项目 | 2021-2025年连续五年监测青田鼋生物监测保护方案；建设鼋自然博物馆；建设1200平方米的仿野生救护池及配套设施 | 0.3 | 0.3 | 2021-2025 | 青田县林业局 |
|  | 景宁小溪流域综合治理工程（一期） | 本工程治理范围为小溪流域干流沙湾至渤海梅坑村段长约60千米以及外舍新城王金垟段长约2.2千米河道范围整治，和景宁县大均至沙湾的大沙滨水商旅古道,主要包括水利工程和堤岸生态修复工程两大部分。 | 4.2 | 2.96 | 2019-2025 | 景宁县水利局 |
|  | 松阳县松阴溪流域水生态保护修复项目（一期） | 治理水土流失面积61.72平方千米，封育治理6122.73公顷，经济林地治理49.72公顷，新建堤防2185米，新建护岸18790.8米，拦沙堰23座，村庄绿化美化3900平方米。 | 1.23 | 1.23 | 2021-2025 | 松阳县水利局 |
|  | 松阴溪裕溪段两岸生态修复项目 | 需要采取生态护岸改造3000米、梯级生态处理4处、流域出口恢复水生植物、构建乔灌草被缓冲带15公里、构建自然湿地3处等 | 0.1 | 0.1 | 2021-2023 | 松阳县裕溪乡政府 |
|  | 松阳县小港综合治理工程 | 河道治理长度30.8公里，包括新建防洪生态堤护岸、新建生态绿道，新、改建堰坝，亲水便民设施，绿化工程及河道疏浚。 | 2.05 | 2.05 | 2021-2023 | 松阳县水利局 |
|  | 松阳县松阴溪干流河流综合治理项目 | 综合治理河长60.5km，堤防生态修复42.085km，河道疏浚方量2.52万立方米，新建巡查连接桥2座，过水路面2处，改造西屏堰并增加通航泄洪闸，新建青蒙排涝泵站等 | 2.51 | 2.12 | 2017-2022 | 松阳县水利局 |
|  | 遂昌县湖南镇水库（仙侠湖）岸线保护及水生态修复工程 | 通过工程与非工程措施保护及整治水库岸线263公里，减少消落区302公顷；新建环湖截污沟82公里、水质净化沉淀池67个；治理入湖河口5处，修复与新建湖西堰等4个库尾生态调节堰坝，修复生态湿地212公顷；新建入湖口漂浮垃圾拦网工程5处，对库面进行常态化保洁，并实行退耕限养整治等。 | 13.54 | 9 | 2022-2027 | 遂昌县水利局 |
|  | 松阴溪流域综合治理工程（一期） | 松阴溪流域综合治理河长85km，生态化改造堤岸62km，新建滨水绿道20km，滨水岸坡治理工程31km等 | 0.98 | 0.98 | 2021-2025 | 遂昌县水利局 |
| 合计 | 60.37 | 43.11 |  |  |
| 五、水环境风险防控工程 |
|  | 丽水市生态环境质量监测网络建设项目（水站部分） | 新建46个水站，完善全市生态环境质量监测、执法监测能力，健全完善生态环境质量感知网络。 | 0.4 | 0.4 | 2021-2023 | 市生态环境局 |
|  | 遂昌县湖山湖生态环境监测能力建设项目 | 水质自动监测站及预警管理平台系统开发建设，包括藻类异常增殖预警监测系统建设；配置走航船；提升实验室监测能力，购置原子荧光、单石墨炉原吸、石墨消解系统、液相色谱仪、吹扫捕集、气相色谱仪等监测仪器设备。 | 0.5 | 0.2 | 2021-2035 | 市生态环境局遂昌分局 |
| 合计 | 0.9 | 0.6 |  |  |
| 共计 | 148.07 | 109.12 |  |  |

注：项目以实际落实情况为准。